🟢 BƯỚC 1 — XÁC ĐỊNH PHẠM VI (1–2 ngày)

🎯 Quyết định rõ:

Bạn KHÔNG làm tất cả mọi thứ.

Chọn:

- 3 sản phẩm vay (vay mua nhà, vay tiêu dùng, vay kinh doanh)

- 2 sản phẩm thẻ tín dụng

- 30–50 FAQ

Ví dụ dữ liệu có thể lấy từ:

- Vietcombank

- Techcombank

📌 Thiết kế kiến trúc ngay từ đầu

User
 ↓
Intent Classifier
 ↓
 ├── RAG
 ├── Loan Calculator Tool
 ├── Risk Filter
 ↓
LLM
 ↓
Response + Citation + Disclaimer

Viết architecture vào README ngay từ đầu (điểm cộng lớn).

🟢 BƯỚC 2 — THU THẬP & CHUẨN HÓA DATA (3–5 ngày)

2.1 Crawl cơ bản

Dùng:

- requests

- BeautifulSoup

Chỉ crawl nội dung chính (bỏ header/footer).

2.2 Chuẩn hóa thành Markdown

Ví dụ:

## Vay mua nhà

Lãi suất: 7.5%/năm
Thời hạn: tối đa 20 năm
Điều kiện:
- Có thu nhập ổn định
Nguồn: https://...
Cập nhật: 2025

2.3 Tạo Metadata JSON

{
  "product_type": "home_loan",
  "interest_rate": "7.5%",
  "source": "...",
  "last_updated": "2025-01-01"
}

👉 Recruiter thích bạn có metadata.

🟢 BƯỚC 3 — XÂY RAG CƠ BẢN (4–5 ngày)

3.1 Chunking

- 500–800 tokens

- Overlap 100 tokens

3.2 Embedding

Chọn một trong:

- OpenAI embedding (nhanh)

- BGE-large (open source)

3.3 Vector DB

- FAISS (đơn giản)

- Chroma (dễ debug)

3.4 Xây Chat Flow

User → embed → retrieve top 5 → đưa vào prompt → generate

Test với câu hỏi:

Lãi suất vay mua nhà là bao nhiêu?

🟢 BƯỚC 4 — CITATION & GIẢM HALLUCINATION (3 ngày)

4.1 Citation

Hiển thị:

Theo sản phẩm Vay mua nhà (cập nhật 2025)...

4.2 Strict Prompt

Thêm rule:

- Không tự suy đoán

- Nếu không tìm thấy → trả lời “Không có thông tin phù hợp”

4.3 Similarity Threshold

Nếu retrieval score < threshold → cảnh báo:

Thông tin có thể không chính xác.

🟢 BƯỚC 5 — TOOL CALLING (TUẦN QUAN TRỌNG NHẤT – 5–6 ngày)

5.1 Tạo Loan Calculator

Viết function:

- EMI

- Lãi kép

- So sánh 2 khoản vay

5.2 Intent Classification

Phân loại:

- info_query

- loan_calculation

- investment

- out_of_scope

Có thể:

- Rule-based trước

- Sau đó nâng cấp bằng model

5.3 Kết nối Tool với LLM

Flow:

User:

Vay 500 triệu trong 5 năm lãi 8% thì mỗi tháng bao nhiêu?

Classifier → loan_calculation
→ gọi function
→ trả kết quả chính xác

👉 Sau bước này project của bạn đã hơn 80% ứng viên khác.

🟢 BƯỚC 6 — GUARDRAIL & RISK FILTER (3–4 ngày)

Ngành tài chính rất nhạy cảm.

6.1 Chặn câu hỏi nguy hiểm

Ví dụ:

- “Mã cổ phiếu nào sẽ tăng 100%?”

- “Cách gian lận tín dụng?”

Bot phải từ chối.

6.2 Thêm Disclaimer tự động

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn đầu tư.

6.3 Toxic / Fraud Detection

Có thể dùng:

- Rule-based

- Hoặc LLM moderation

🟢 BƯỚC 7 — EVALUATION (PHẦN LÀM CV MẠNH NHẤT – 4–5 ngày)

7.1 Tạo Test Set

Viết 50–100 câu hỏi mẫu.

7.2 Đánh giá Retrieval

- Top-k precision

- Recall

7.3 Đo Hallucination Rate

Đếm số câu:

- Không có citation

- Hoặc không dựa trên context

7.4 Viết báo cáo kết quả

Ví dụ:

- Hallucination giảm từ 20% xuống 6%

- Retrieval precision tăng từ 0.65 → 0.87

👉 Recruiter cực thích phần này.

🟢 BƯỚC 8 — DEPLOY PRODUCTION (4–6 ngày)

8.1 Backend

- FastAPI

- Structured logging

8.2 Frontend

- React hoặc Streamlit

- Chat UI

- Hiển thị citation

8.3 Docker

Viết:

- Dockerfile

- docker-compose

8.4 Deploy

- Render

- Railway

- VPS

Có public demo link → rất mạnh.

🧠 CẤU TRÚC FOLDER CHUẨN

smart-finance-ai/
│
├── data/
├── ingestion/
├── embeddings/
├── rag/
├── tools/
├── guardrails/
├── evaluation/
├── api/
├── frontend/
├── docker/
└── README.md

🏆 Sau khi hoàn thành bạn có:

✔ RAG system
✔ Tool-calling AI agent
✔ Guardrail compliance
✔ Evaluation metrics
✔ Production deployment
✔ Business-aware AI

Đây là level Applied AI Engineer / LLM Engineer.